# Documentação Técnica e de Requisitos do Projeto

Identificação da Equipe:

Integrantes do Projeto:

Brenda Ribeiro Alves

Maria Eduarda Bezerra

Vitória Nunes Pereira

Viviane Vitória

Resumo Executivo e Visão Geral

O presente projeto consiste na concepção e desenvolvimento de um sistema integrado de gestão de Frente de Caixa (PDV) e Fechamento de Caixa Automatizado, projetado sob medida para o estabelecimento comercial de culinária japonesa China Food.

O software opera sob a arquitetura de Back Office (Uso Interno), destinando-se estritamente à operação da equipe do estabelecimento (atendentes, garçons e gerência), sem disponibilização de interface direta ao consumidor final.

Diagnóstico do Problema

Atualmente, o estabelecimento opera com um fluxo de conciliação e fechamento de caixa predominantemente manual e analógico. Ao término do expediente diário, a gestão do restaurante necessita realizar:

- A conferência e triagem física individual de cada via de cupom fiscal e comprovante de pagamento impresso;

- A contagem física do montante financeiro em espécie (dinheiro físico).

Impactos Negativos do Modelo Atual:

- Consumo excessivo de tempo operacional da gestão ao encerramento do dia;

- Elevada vulnerabilidade a erros humanos de soma e digitação;

- Risco frequente de perda de comprovantes físicos;

- Divergências financeiras não rastreáveis entre o faturamento real e o registrado.

Solução Proposta

Desenvolvimento de uma Plataforma Digital Integrada composta por duas aplicações sincronizadas em tempo real. A solução elimina a dependência de segundas vias em papel térmico, promovendo a transmissão, consolidação e auditoria digital e instantânea de cada transação efetuada.

Arquitetura da Solução e Cenário Operacional

Arquitetura do Sistema:

A arquitetura do sistema divide-se em duas aplicações principais integradas via API REST:

[ App Mobile Nativo - Smart POS Android ] <--- (API REST / HTTPS) ---> [ Sistema Web Back Office / Banco de Dados ]

- Aplicação Mobile Nativa (Smart POS Android):Interface operacional simplificada, instalada em terminais POS inteligentes de mobilidade da equipe de atendimento.

- Sistema Web de Retaguarda (Back Office / Painel do Caixa): Aplicação executada em ambiente local ou *cloud* (nuvem), na qual a gestão realiza a auditoria e acompanha a consolidação automática do caixa em tempo real.

- Interface de Integração (API REST): Camada responsável pela comunicação segura e sincronização contínua de dados entre o terminal móvel e a base de dados central.

Fluxo Operacional (Caso de Uso)

O fluxo atende ao modelo de atendimento In-Loco diretamente nas mesas do estabelecimento:

- O garçom dirige-se à mesa utilizando o terminal Smart POS Android;

- Na interface do aplicativo, o operador informa a numeração da mesa. A aplicação recupera os dados de consumo associados (provenientes do sistema de comanda/tablet do cliente);

- O operador seleciona a modalidade de pagamento desejada:

Cartões de Crédito/Débito/Voucher/Pix: Processamento via leitura por aproximação ou QR Code;

Dinheiro em Espécie: O operador insere o valor fornecido pelo cliente e a calculadora embutida indica instantaneamente o troco exato a ser devolvido.

Após a confirmação e aprovação do pagamento, o aplicativo envia a requisição à API central contendo os metadados da transação (Mesa, Forma de Pagamento, Valor Total, Usuário/Garçom responsável);

O status da mesa é alterado automaticamente para "Disponível" no sistema, e o recebimento é computado imediatamente no relatório financeiro diário.

Escopo Funcional (Requisitos de Software)

Módulos Operacionais

* **RF01 - Integração com Meios Eletrônicos de Pagamento:** Captura e conciliação automática de dados referentes a transações efetuadas via cartão de crédito, débito, vouchers de refeição e PIX.

* **RF02 - Módulo de Gestão de Recebimentos em Espécie:** Entrada manual de valores para pagamento em dinheiro, com cálculo automatizado de troco para prevenção de falhas de troco.

* **RF03 - Rastreabilidade de Pedidos e Vendas:** Vinculação detalhada de cada transação aos metadados operacionais:

* Identificação da mesa;

* Identificador (ID) do garçom/atendente;

* Modalidade de serviço (*Rodízio* ou *À la carte*);

* Detalhamento dos itens consumidos (Pratos e Bebidas);

* Valor total da operação.

* **RF04 - Fechamento de Caixa Automático:** Painel de consolidação instantânea do faturamento diário segregado por forma de pagamento, reduzindo o tempo de conciliação a poucos comandos.

* **RF05 - Relatórios Gerenciais e Analíticos (Consolidado Mensal):** Módulo de BI básico contendo:

* Demonstrativo de resultados (Lucros operacionais x Despesas);

* Volume total de mesas e clientes atendidos;

* Distribuição estatística dos métodos de pagamento mais utilizados.

---

## 5. Benefícios e Diferenciais Competitivos

* **Eficiência Operacional:** Agilidade na liquidação de contas diretamente nas mesas, otimizando o tempo de atendimento e aumentando a taxa de giro das mesas no salão.

* **Precisão e Conciliação Financeira:** Eliminação de erros de digitação e mitigação completa de conferências manuais de papéis.

* **Centralização de Informações:** Integração das métricas operacionais e financeiras em uma única base de dados relacional acessível à gestão.

* **Sustentabilidade e Redução de Custos:** Extinção do consumo recorrente de bobinas de papel térmico para vias internas do estabelecimento.

* **Auditoria de Desempenho:** Capacidade de extração de relatórios de desempenho individual da equipe e análise comparativa de rentabilidade entre modalidades (*Rodízio* vs. *À la carte*).

---

## 6. Análise de Riscos e Desafios Técnicos

| Risco / Desafio | Categoria | Descrição / Impacto | Estratégia de Mitigação |

| --- | --- | --- | --- |

| **Dependência de Conectividade** | Infraestrutura | Falhas na rede Wi-Fi/Internet interrompem a comunicação das maquininhas com a API central, travando a liberação de mesas. | Implantação de rede Wi-Fi corporativa dedicada com failover (redundância) para chips 4G/5G nos terminais. |

| **Burocracia de Homologação** | Regulatório / Negócio | Processos de homologação bancária em plataformas como Stone ou PagBank exigem documentação jurídica (CNPJ) e certificações. | Avaliação da estratégia de entrada (*Caminho A* vs. *Caminho B*) conforme o prazo de implantação. |

| **Investimento em Hardware** | Financeiro | Custo de aquisição elevado para equipar a totalidade da equipe com terminais Smart POS Android. | Modelagem de custos inicial ou utilização de aparelhos sob contrato de comodato/aluguel com adquirentes. |

| **Segurança da API** | Segurança da Informação | Exposição de dados sensíveis de faturamento a rotas públicas e risco de interceptação. | Implementação de protocolos de comunicação criptografada (HTTPS/TLS) e autenticação robusta (JWT/OAuth2). |

| **Curva de Aprendizado** | Operacional | Incompatibilidade da equipe com novas tecnologias durante horários de pico operacional. | Treinamento prévio intensivo da equipe e acompanhamento presencial nos primeiros dias de operação. |

---

## 7. Estratégias de Implementação e Viabilidade Comercial

Para contornar eventuais entraves burocráticos e regulatórios no processo de integração de pagamentos, definem-se duas estratégias de implantação:

### 7.1. Caminho A: Integração Nativa via Parceiros Subadquirentes (Modelo Ideal)

* **Descrição:** Cadastramento da solução na qualidade de *Software Partner* junto a adquirentes/subadquirentes (ex.: Stone Partner, PagBank Developer).

* **Mecanismo:** O aplicativo nativo é disponibilizado na loja de aplicativos proprietária da adquirente e instalado diretamente na Smart POS. As confirmações de pagamento são recebidas via webhooks nativos da adquirente.

* **Vantagens:** Experiência 100% integrada, automatizada, sem intervenção humana no lançamento do status do pagamento.

### 7.2. Caminho B: Operação Paralela / "Split de Telas" (Modelo de Rápida Implantação)

* **Descrição:** Utilização das maquininhas padrão do estabelecimento em conjunto com smartphones ou tablets dedicados para a equipe.

* **Mecanismo:** A maquininha tradicional processa o pagamento; após a aprovação, o operador registra a confirmação no aplicativo instalado no dispositivo móvel de retaguarda.

* **Vantagens:** Custo mínimo de homologação, implementação imediata e manutenção integral da automação de fechamento de caixa e eliminação de papéis internos.

---

## 8. Requisitos de Governança e Diretrizes de Implantação

1. **Conformidade com a LGPD e Segurança da Informação:**

* Hospedagem da base de dados em ambiente de nuvem seguro (AWS, Google Cloud ou Firebase);

* Implementação de rotinas de *backup*, políticas de senhas fortes e criptografia de dados em trânsito e em repouso.

2. **Infraestrutura de Rede Local:**

* Exigência de infraestrutura Wi-Fi redundante e isolada no estabelecimento comercial para tráfego exclusivo do sistema.

3. **Acordo de Nível de Serviço (SLA) e Suporte Técnico:**

* Definição contratual clara dos horários de atendimento técnico (suporte comercial vs. plantão em horários de pico no fim de semana) antes do go-live comercial.